**แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**ในการเดินทางไปตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560**

**หน่วยงาน** จังหวัด............

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| 1..**การแก้ไขปัญหาอุทกภัย**.  ให้ กษ. ร่วมกับ **มท.** และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้  1).ให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเร่งแก้ไขปัญหา รวมทั้งกำหนดแผนดำเนินงาน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อแก้ไขกรณีการเกิดอุทกภัยซ้ำซากต่อไป      2) สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงความจำเป็น ความสำคัญและประโยชน์ในโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง      3) ให้เร่งดำเนินการ และผลักดันโครงกาต่างๆ   ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับ เรื่องน้ำให้บรรลุผล |  |  |  |

-2-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| 2.**.การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ**  ให้ มท. กษ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆหากเกิดผลกระทบและปัญหาจากโครงการฯ โดยให้หาแนวทางรองรับการแก้ไขอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย และทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปัญหาชุมชนเมืองใหญ่ หรือ การย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนไปยัง แห่งใหม่ เป็นต้น |  |  |  |
| 3..**การสร้างความสามัคคีปรองดอง**.  **ให้ มท.** ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสร้าง ความสามัคคีปรองดอง และแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสร้างประโยชน์สุขต่อประชาชนเป็นสำคัญ |  |  |  |

-3-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| **4. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย**  ให้ มท. (ปภ./จังหวัด) ร่วมกับหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ อย่างทั่วถึง |  |  |  |
| **5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว.**  ให้กระทรวงคมนาคม.(บริษัท ท่าอากาศยานไทย) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท่าอากาศยานให้มีความสะดวก สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา **กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อปท.)** และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงสถานที่และเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสะอาดและสวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ |  |  |  |

**แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**ในการเดินทางไปตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560**

**หน่วยงาน** กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| **1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย**  ให้กระทรวงมหาดไทย (ปภ./จังหวัด) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง |  |  |  |

**แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**ในการเดินทางไปตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560**

**หน่วยงาน** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| 1..ให้กระทรวงมหาดไทย (อปท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่งดำเนินการแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึง  พร้อมทั้งจัดทำแผนงานระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป |  |  |  |
| 2..ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (อปท.) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในการนำมาเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งปัจจุบันผลผลิตมีปริมาณที่มากกว่าความต้องการของตลาดภายในประเทศ |  |  |  |

-2-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| 3..ให้กระทรวงมหาดไทย (อปท.) ดำเนินการตรวจสอบและป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาการกระทำทุจริตต่อไป |  |  |  |
| 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว.ให้กระทรวงคมนาคม (บริษัท  ท่าอากาศยานไทย) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท่าอากาศยานให้มีความสะดวก สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงสถานที่และเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสะอาดและสวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ |  |  |  |

**แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

**ในการเดินทางไปตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560**

**หน่วยงาน** จังหวัดตรัง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| 1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดตรัง) เร่งดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อาทิ การก่อสร้างแก้มลิงทุ่งน้ำผุด คลองลัดแม่น้ำตรังโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง การเสริมความแข็งแรงของพนัง กั้นน้ำตรัง อำเภอเมืองตรัง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในปี 2561 |  |  |  |

-2-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| **2. การแก้ไขปัญหาอุทกภัย**  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้  2.1.ให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเร่งแก้ไขปัญหา รวมทั้งกำหนดแผนดำเนินงาน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อแก้ไขกรณีการเกิดอุทกภัยซ้ำซากต่อไป      2.2.สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็น ความสำคัญและประโยชน์ในโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง      2.3 ให้เร่งดำเนินการ และผลักดันโครงการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำให้บรรลุผล |  |  |  |

-3-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| **3..การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ**  ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ หากเกิดผลกระทบและปัญหาจากโครงการฯ  โดยให้หาแนวทางรองรับการแก้ไขอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย และทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปัญหาชุมชนเมืองใหญ่ หรือ การย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนไปยังแห่งใหม่ |  |  |  |
| **4..การสร้างความสามัคคีปรองดอง** ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้าง ความสามัคคีปรองดอง และแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสร้างประโยชน์สุขต่อประชาชนเป็นสำคัญ |  |  |  |

-4-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อสั่งการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาอุปสรรค**  **ข้อเสนอแนะ** | **หมายเหตุ** |
| **5. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย** ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จังหวัด) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง |  |  |  |